项目进度计划

小组负责人：张金高

小组成员：

Javaweb：张金高，安李杰

Web前端：王少旗，闫玉梅

UI设计：李圆圆

2017.9.27开始写项目，分析需求

9.28 分析需求

9.30 写做出大致流程，设计数据库

10.1 考虑细节，搭框架，

10.2 管理员开始写。

管理员:登录，找回密码

10.3 管理员：类别类增加

管理员：用户的增加查看

10.4 管理员：类别类查看

管理员：用户修改删除

国庆中秋放假半天

10.5 管理员：类别类删除，修改

管理员：用户留言查看，删除，回复

10.6 管理员：资源类增加，查看

游客：学校概况查看

10.7 管理员：资源类删除，修改

游客：校园风光查看

10.8 管理员：查看，添加底部链接

游客：新闻类别查看

开学，一部分时间用于上课，招新，带新生

10.9 管理员：删除底部链接

游客：新闻类别查看

10.10 教研组：登录上传教研成果

游客：查看教研成果，活动记录

10.11 教研组：查看，增加教研成果

游客：查看校园文学，下载校园文学

10.12 教研组：删除教研成果，活动记录

游客：查看教师简介

10.13 教研组：查看，上传资料

游客：查看教师成果，资源下载

10.14 教研组：删除资料

教师：登录，上传，查看教师成长文件

10.15 政教处：学生管理上传评比结果，查看评比结果

教师：删除教师成长文件

10.16 政教处：删除评比成果，查看资料

教师：上传，查看教师园地，学生园地文件

10.17 游客：校园博客

教师：删除教师，学生园地文件

10.18 游客：校园博客

教师：上传，查看，删除资料

10.19 游客：过滤器

教师：校园论坛

10.20 游客：套界面

教师：校园论坛

10.21-26 套界面，改bug